BITÁCORA DE PROYECTO Rivales FC Informe de evolución · MK1 → MK4 Núcleo local · Pantalla dividida · 2v2 fijo · libGDX + Box2D

# Evolución de un vistazo

| Versión | Objetivo | Principales incorporaciones |
| --- | --- | --- |
| MK1 | Prototipo | Física, movimiento, disparos, arquero y split-screen |
| MK2 | Jugabilidad y estabilidad | Rediseño gráfico, corrección de física, barrida, lobby e IA |
| MK3 | Experiencia y feedback | Audio, screen shake, animaciones, posesión y tutorial |
| MK4 | Cierre de pendientes y pulido | Correcciones de entrada y potencia, estirada del arquero, IA con decisiones, repetición de gol, estadísticas y MVP, shader de blur, opciones persistentes |

Cada versión responde a lo que dejó la anterior: la MK1 fijó la base física y de control, la MK2 resolvió los problemas técnicos y sumó mecánicas, la MK3 mejoró la respuesta audiovisual y, finalmente, la MK4 cerró los pendientes, corrigió errores que afectaban la sensación de juego y dejó el núcleo local listo para pasar a red.

# MK1   Versión inicial / Prototipo

### Funcionalidades implementadas

- Movimiento básico de los jugadores y sistema de disparo utilizando Box2D.

- Implementación de pantalla dividida (split-screen), con una cámara independiente para cada jugador.

- Primer prototipo de comportamiento del arquero, basado en la posición de la pelota.

### Problemas detectados

Durante esta etapa se identificaron varios problemas que limitaron la estabilidad y la experiencia de juego:

- Flujo de juego incompleto: el partido comenzaba directamente, sin menú, selección de modalidad ni opciones de reinicio.

- Problemas al producirse un gol: la simulación podía bloquearse o finalizar de forma inesperada.

- Problemas de renderizado: los jugadores aparecían invertidos y los sprites tenían poco nivel de detalle.

- Comportamiento del arquero: la reacción inmediata ante la posición de la pelota hacía que prácticamente todos los remates fueran bloqueados.

- Aspectos visuales: el césped, la pelota y el público presentaban un nivel de detalle reducido y algunos errores de representación.

# MK2   Mejora de jugabilidad, estabilidad y presentación

## 1. Rediseño gráfico

Se corrigió el problema de inversión de los sprites, provocado por la diferencia entre el sistema de coordenadas de Pixmap y el del mundo de Box2D. La solución se implementó en PixelArtFactory, invirtiendo correctamente las coordenadas verticales durante el renderizado. También se mejoraron los recursos gráficos:

- Los sprites de los jugadores pasaron de 16×28 px a 20×32 px.

- Se incorporó sombreado para generar mayor sensación de volumen.

- Se agregaron ojos y contornos oscuros para separar a los personajes del césped.

- Se creó un diseño específico para el arquero, con camiseta negra y guantes amarillos.

- Se mejoró la textura de las tribunas mediante buildCrowdTexture.

- Se aumentó el tamaño y contraste de la pelota.

- Se incorporó textura al césped para evitar una superficie completamente uniforme.

## 2. Corrección del problema producido por los goles

El problema estaba relacionado con la modificación de cuerpos físicos desde beginContact() mientras Box2D ejecutaba world.step(). Para solucionarlo se implementó un sistema de acciones diferidas:

- beginContact() únicamente establece la bandera goalPending.

- Las modificaciones de la simulación se realizan después, desde fixedTick().

- Una vez finalizado world.step(), se reposicionan los jugadores y la pelota y se actualiza el estado del partido.

Esto evitó modificar el mundo físico durante la ejecución interna de Box2D y mejoró considerablemente la estabilidad de la simulación.

## 3. Ajustes del arquero

Se modificó el comportamiento del arquero para que no reaccionara de manera instantánea a la pelota:

- Incorporación de un tiempo de reacción mediante GK_REACTION_TIME.

- Reducción de la velocidad máxima de 6,5 m/s a 4,2 m/s.

- Aumento del margen de tolerancia usado para determinar si la pelota está cubierta.

Con estos cambios, los remates dirigidos hacia los extremos del arco tienen mayores posibilidades de superar al arquero.

## 4. Nueva mecánica: barrida

Se incorporó la mecánica de barrida (slide tackle), gestionada mediante slidePressed como evento de activación de un solo cuadro.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Controles | Jugador 1: Ctrl izquierdo · Jugador 2: Shift derecho |
| Dirección | Se utiliza la última dirección de movimiento registrada; no se puede modificar durante la acción |
| Velocidad y duración | 9,5 m/s durante 0,35 s (SLIDE_DURATION) |
| Recuperación | 1 s de espera tras finalizar (SLIDE_COOLDOWN) |
| Contacto con la pelota | canWinBallThisSlide() decide si se disputa la posesión y MatchSimulation.handleSlideTackle() aplica el impulso |
| Feedback visual | Rotación del sprite y estela de polvo (MotionTrail) |

## 5. Menú e inteligencia artificial

Se incorporó una pantalla inicial (LobbyScreen) para elegir entre ONE_PLAYER y TWO_PLAYERS, desarrollada con ShapeRenderer y BitmapFont para mantener la estética del juego.

Para el modo de un jugador se implementó SupportAI, que controla al segundo jugador generando entradas mediante PlayerInput, el mismo sistema que usan los controles humanos. Así, movimiento, disparo y barrida mantienen una única implementación sin importar si la entrada viene del teclado o de la IA.

# MK3   Audio, feedback y mejoras de experiencia

La MK3 se centró en mejorar la respuesta del juego ante las acciones del jugador y en aportar más información durante y después del partido.

## 1. Sistema de audio

Se incorporó AudioFactory.java, que genera los sonidos en tiempo de ejecución mediante ondas cuadradas y triangulares, exportadas como WAV, sin archivos de audio externos.

| Evento | Sonido |
| --- | --- |
| Pateo | Grave para pases suaves y agudo para remates fuertes |
| Barrida | Impacto cuando la acción consigue recuperar la pelota |
| Silbato | Al comenzar una jugada, después de un gol y al inicio del segundo tiempo |
| Gol | Fanfarria |
| Final del partido | Bocinazo |

## 2. Screen shake

Efecto de movimiento de cámara que refuerza los impactos importantes, aplicado a las cámaras de los paneles del split-screen. Se activa en remates con potencia superior a 0,75, barridas que ganan la pelota y goles (con mayor intensidad).

## 3. Animación de movimiento

Movimiento vertical (bobbing) con una deformación leve (squash), cuya intensidad y frecuencia dependen de la velocidad del personaje. Evita el desplazamiento rígido y mejora la sensación de movimiento sin animación cuadro por cuadro.

## 4. Indicador de posesión

MatchSimulation comenzó a registrar qué equipo mantiene la pelota cerca en cada ciclo de simulación. A partir de eso se incorporó una barra de posesión azul y roja bajo el marcador y el porcentaje de posesión en la pantalla final.

## 5. Tutorial durante el partido

Durante el saque inicial, mientras el marcador está 0-0 y la jugada no comenzó, se muestran los controles de cada jugador, para conocer las acciones principales desde el propio juego.

# MK4   Cierre de pendientes, corrección de errores y camino a la versión final

La MK4 tuvo tres frentes: corregir errores heredados de la MK3 que afectaban la sensación de juego sin que se notara la causa, resolver los cuatro pendientes que la MK3 había dejado fuera de alcance y sumar funcionalidades nuevas de cara a la versión final.

| 16 → 20 archivos Java | 2.808 → 4.011 líneas de código (+43 %) | 5 errores corregidos | 4 pendientes de MK3 resueltos |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Diferencias entre MK3 y MK4

Comparación directa entre los dos proyectos entregados:

| Área | MK3 | MK4 |
| --- | --- | --- |
| Potencia de pateo | Siempre 0: todos los pateos salían como pase mínimo | Potencia real de 0 a 1, consumida al patear |
| Pateos y barridas | Cerca de la mitad de los eventos se perdía | Eventos “pegajosos” hasta ser consumidos por la simulación |
| Impulsos de pelota | 3 – 16: el tope de Box2D se alcanzaba con poca carga | 1,1 – 2,9 (≈ 14 a ≈ 38 m/s): la carga importa |
| Arquero | Un solo estado: seguir la Y de la pelota | TRACK / DIVE con predicción, reflejo, recarga y animación |
| IA de soporte | Correr a la pelota y patear (98 líneas) | Máquina DEFEND / CHASE / CARRY con remate al rincón (227 líneas) |
| Fin del partido | Resultado y porcentaje de posesión | Panel con 6 estadísticas, notas 1–10 y mejor jugador |
| Desenfoque del rival | Capas translúcidas superpuestas | Shader GLSL gaussiano 5×5, con las capas como respaldo |
| Gol | Cartel genérico y festejo de 2,5 s | Goleador nombrado, confeti, ovación y repetición en cámara lenta |
| Opciones | Ninguna: dificultad única y tiempo fijo de 3 min | Dificultad, duración y volumen, guardados entre sesiones |
| Pausa y sonido | Cartel “PAUSA” | Menú de pausa, tecla M para silenciar y 3 sonidos nuevos |
| Compilación | Sin codificación forzada | UTF-8 forzado en Gradle |

## 2. Errores heredados de la MK3 y cómo se corrigieron

Ninguno de estos errores hacía fallar el juego, pero todos deterioraban el “feel”: los remates no dependían de la carga y algunas acciones simplemente no respondían.

### 2.1  La potencia de pateo era siempre nula

- Causa: PlayerEntity.applyInput reiniciaba la carga a 0 en el mismo tick del “soltar”, justo antes de que handleKick leyera la potencia. Todos los pateos salían con el mínimo.

- Solución: la carga ya no se borra en el tick del soltado (else if (!input.kickReleased)). Se creó consumeKickPower(), que devuelve la potencia acumulada y reinicia la carga, y handleKick la llama al patear.

### 2.2  Se perdían pateos y barridas

- Causa: el juego renderiza a 60 fps pero simula a 30 Hz. pollInput() asignaba kickReleased y slidePressed en cada frame; si el evento caía en un frame sin tick de simulación, el frame siguiente lo pisaba con false. Se perdía cerca del 50 %.

- Solución: los eventos pasaron a ser “pegajosos”: se activan con = true y no se sobrescriben. Permanecen hasta que MatchSimulation los consume y limpia con clearTransient(), incluso durante la repetición.

### 2.3  La escala de los impulsos anulaba el efecto de la carga

- Causa: la pelota pesa ≈ 0,076 kg (densidad 0,5 × área del círculo de radio 0,22). Con la simulación a 30 Hz, Box2D limita el desplazamiento a 2 m por paso, es decir ≈ 60 m/s. Con impulsos de 3 a 16, el pase mínimo ya era de ≈ 39 m/s y con un 12 % de carga se llegaba al tope: cargar más no cambiaba nada.

- Solución: se reescalaron dos constantes en Constants.java: PASS_IMPULSE_MIN de 3 a 1,1 y SHOT_IMPULSE_MAX de 16 a 2,9. El rango útil pasó a ≈ 14 – 38 m/s, y toda la barra de carga tiene efecto.

### 2.4  Estado residual al reposicionar tras un gol

- Causa: una barrida o una carga de remate en curso no se limpiaba al reposicionar para el saque.

- Solución: nuevo método PlayerEntity.resetState() (anula barrida, recuperación y carga), invocado desde el reposicionamiento de MatchSimulation.

### 2.5  Codificación de caracteres

- Causa: el código contiene tildes y ñ; en Windows (cp1252) el compilador podía fallar o corromper textos.

- Solución: build.gradle fuerza options.encoding = 'UTF-8' en todas las tareas JavaCompile.

## 3. Pendientes de la MK3 resueltos

### 3.1  Estirada explícita del arquero

GoalkeeperEntity pasó de un único estado a dos: TRACK (seguimiento con tiempo de reacción, como en MK2/MK3) y DIVE (estirada). Su firma ahora recibe posición y velocidad de la pelota, y un indicador canDive que lo desactiva fuera de juego.

- Detección: en cada tick evalúa si la pelota está delante del arco a menos de 16 m, se acerca a más de 6 m/s y el arquero no está en recarga.

- Predicción: calcula el tiempo de llegada (distancia ÷ velocidad hacia el arco) y proyecta la posición Y en trayectoria recta. Solo se tira si el remate va al arco y no llega caminando (diferencia mayor a 0,7 m).

- Decisión: aplica un reflejo de 0,10 s escalado por dificultad. Luego sortea si se tira (50 / 75 / 92 % según el nivel); si no, “se duerme” y queda 0,8 s en recarga. Si se tira, apunta a la Y prevista más un error aleatorio (±1,2 / 0,6 / 0,25 m).

- Ejecución: se desplaza a 9 m/s durante un máximo de 0,45 s y luego queda 1,8 s en recarga. Sigue siendo un cuerpo cinemático, con el rango vertical limitado para no salirse de la boca del arco.

- Presentación: getVisualDive() (de −1 a 1) eleva y estira el sprite hasta un 32 %, y suena un “fuuum” al iniciar la estirada.

### 3.2  IA de soporte con decisiones y posicionamiento

SupportAI pasó de “correr a la pelota y patear” (98 líneas) a una máquina de estados (227 líneas). Sigue generando un PlayerInput, de modo que la implementación de movimiento, pateo y barrida continúa siendo única.

| Estado | Comportamiento |
| --- | --- |
| DEFEND | Si el rival tiene la pelota en la mitad propia y está a más de 2,4 m, se ubica entre la pelota y el arco propio. Si el rival se acerca, intenta una barrida. |
| CHASE | Va a buscar la pelota. A menos de 4 m se acerca desde atrás respecto de la dirección en que quiere patear, porque en este juego el pateo sale “del jugador hacia la pelota”. |
| CARRY | Con la pelota al alcance decide entre SHOOT (dentro del rango de remate: 11 / 14 / 17 m según dificultad, al rincón más lejano del arquero rival, con error de puntería) y PASS (toque suave hacia un espacio libre, esquivando al rival si lo tiene encima). |

- Antes de patear se acomoda detrás de la pelota hasta lograr alineación con el objetivo (coseno > 0,94); si tarda más de 1,4 s, replantea la jugada (anti-atasco).

- Aclaración de alcance: en el 2v2 fijo cada equipo tiene un solo jugador de campo, por lo que el “pase” de la IA es un toque a espacio libre y no a un compañero. Los pases reales llegarán con más jugadores por equipo.

### 3.3  Pantalla de mejor jugador

Se creó MatchStats, que acumula por equipo remates, remates al arco, recuperaciones y atajadas, y calcula las notas individuales. Cómo se registra cada dato:

- Remate: cada kickReleased con potencia ≥ 0,45 (SHOT_MIN_POWER) y dirección hacia el arco rival. Cuenta “al arco” si la recta proyectada cruza la línea de gol dentro del ancho del arco.

- Recuperación: cada barrida que gana la pelota (handleSlideTackle).

- Atajada: en beginContact, si la pelota toca a un arquero y hubo un remate al arco del equipo contrario en los últimos 4 s, se anota una atajada pendiente. Se contabiliza luego en fixedTick, reutilizando la técnica de acciones diferidas de la MK2.

Las notas van de 1 a 10 y se calculan con estas fórmulas:

| Posición | Cálculo de la nota | Bono por resultado |
| --- | --- | --- |
| Jugador de campo | 5,5 + 1,5 por gol + 0,3 por remate al arco + 0,15 por remate + 0,5 por recuperación | +0,5 si gana · −0,3 si pierde |
| Arquero | 5,5 + 0,7 por atajada − 0,5 por gol recibido + 1,0 si no recibe goles | +0,5 si gana · −0,3 si pierde |

drawFullTimePanel() presenta un panel centrado con el resultado, seis estadísticas comparadas entre AZUL y ROJO (goles, posesión, remates, al arco, recuperaciones, atajadas), las notas de los cuatro jugadores y una banda dorada con el MEJOR JUGADOR. Se escala según la altura de la pantalla.

### 3.4  Desenfoque mediante shader

El desenfoque por capas translúcidas se reemplazó por un shader real, en la nueva clase BlurShader:

- Técnica: kernel gaussiano 5×5 en GLSL con promedio ponderado por alfa, para que los bordes transparentes no oscurezcan el resultado.

- Sin FrameBuffer: se activa con batch.setShader(...) solo mientras se dibuja al rival, y el blur se calcula por sprite.

- Textura con margen (25 %) para que el desenfoque se extienda fuera del contorno del sprite sin recortarse.

- Radio dinámico: 1,4 + 0,12 × velocidad (máx. 10), así el rival se ve más borroso cuanto más rápido se mueve.

- Respaldo: si el driver no compila el shader, create() devuelve null y la pantalla usa automáticamente el desenfoque por capas de la MK3.

## 4. Nuevas funcionalidades

### 4.1  Repetición de gol en cámara lenta

- Grabación: un buffer circular de 106 cuadros (ReplayFrame, 3,5 s a 30 Hz) guarda en cada tick de juego la posición y velocidad de pelota, jugadores y arqueros, con su estado de barrida y estirada. Solo almacena datos de presentación.

- Captura: al producirse el gol, captureReplay() copia el buffer en orden cronológico, antes de reposicionar a los jugadores.

- Reproducción: tras el festejo, la fase REPLAY no ejecuta física. Avanza un cursor a 0,6× (≈ 5,9 s en total) y aplica cada cuadro con setTransform.

- Presentación: una cámara suavizada sigue a la pelota en ambos paneles, con barras “cine”, cartel REPLAY parpadeante y barra de progreso.

- Salida: se puede saltear con TAB (skipReplay()). Al terminar, se reposiciona todo y se pasa al saque.

### 4.2  Atajadas

Contador por equipo, cartel “¡ATAJADA!” con desvanecimiento, sonido propio y un shake leve. Se dispara desde consumeSaveEvent(), que se consume una sola vez por evento.

### 4.3  Opciones y dificultad persistentes

La nueva clase Settings centraliza dificultad, duración de cada tiempo (1 / 2 / 3 / 5 min) y volumen (0–100 %, en pasos del 10 %). Se guardan con Preferences de libGDX, se cargan al iniciar (Settings.load()) y todos los sonidos pasan por Settings.sfx(). El LobbyScreen sumó tres filas de opciones: se navega con W/S, se cambia el valor con A/D y se confirma con ENTER (1 y 2 siguen arrancando directo).

La dificultad afecta a la IA de soporte y a los dos arqueros:

| Parámetro | Fácil | Normal | Difícil |
| --- | --- | --- | --- |
| Escala de movimiento de la IA | 0,80 | 0,92 | 1,00 |
| Distancia de sprint de la IA (m) | 8,0 | 3,5 | 2,5 |
| Error de puntería de la IA (m) | 1,40 | 0,70 | 0,25 |
| Rango de remate de la IA (m) | 11 | 14 | 17 |
| Velocidad del arquero | ×0,85 | ×1,00 | ×1,10 |
| Tiempo de reacción del arquero | ×1,50 | ×1,00 | ×0,70 |
| Probabilidad de estirada | 50 % | 75 % | 92 % |
| Error de estimación al tirarse (m) | 1,20 | 0,60 | 0,25 |

### 4.4  Confeti, ovación y goleador nombrado

Al hacer un gol se lanzan 120 partículas de confeti con los colores del equipo goleador, dorado y blanco, más una ovación del público. El cartel ahora nombra al autor (por ejemplo, “GOL de …  (AZUL)”).

### 4.5  Sonidos, silencio y menú de pausa

AudioFactory sumó tres sonidos sintetizados: la ovación (crowdCheer, ruido filtrado con envolvente), el “fuuum” de la estirada (diveWhoosh) y el toque seco de la atajada (saveTone). La tecla M silencia o reactiva el sonido y se guarda. El menú de pausa ahora lista sus acciones: continuar, reiniciar, sonido, modo debug y volver al menú.

## 5. Ajustes de balance

Además de lo anterior, el código muestra ajustes finos de parámetros que conviene registrar:

| Parámetro | MK3 → MK4 | Efecto |
| --- | --- | --- |
| SLIDE_KICK_POWER | 0,5 → 0,35 | Toque más suave de la barrida sobre la pelota |
| GOAL_CELEBRATION_SECONDS | 2,5 s → 2,0 s | Festejo más corto, ahora seguido de la repetición |
| Escala del cartel de gol | 2,4 → 2,0 | Texto algo más discreto |

## 6. Mapa de cambios por archivo

| Archivo | Líneas | Cambio principal |
| --- | --- | --- |
| Nuevos |  |  |
| Settings.java | 0 → 104 | Opciones persistentes y parámetros de dificultad |
| sim/MatchStats.java | 0 → 64 | Estadísticas, notas y MVP |
| sim/ReplayFrame.java | 0 → 20 | Cuadro de la repetición de gol |
| gfx/BlurShader.java | 0 → 77 | Shader GLSL de desenfoque |
| Modificados |  |  |
| screens/MatchScreen.java | 916 → 1.265 | Panel final, repetición, confeti, cartel de atajada, blur, pausa y entrada pegajosa |
| sim/MatchSimulation.java | 403 → 605 | Fase REPLAY, estadísticas, atajadas y pateo con potencia consumida |
| entities/GoalkeeperEntity.java | 97 → 218 | Estados TRACK / DIVE |
| ai/SupportAI.java | 98 → 227 | Máquina DEFEND / CHASE / CARRY |
| screens/LobbyScreen.java | 211 → 268 | Filas de opciones y navegación |
| audio/AudioFactory.java | 168 → 207 | Tres sonidos nuevos |
| entities/PlayerEntity.java | 172 → 195 | consumeKickPower(), resetState() y fix de la carga |
| Constants.java | 121 → 138 | Nuevos parámetros y reescala de impulsos |
| RivalesFCGame.java | 22 → 23 | Carga de Settings al iniciar |
| build.gradle, README.md | — | UTF-8 y novedades y controles actualizados |

Sin cambios: Ball, Field, GameMode, PlayerInput, MotionTrail, PixelArtFactory y DesktopLauncher.

Continuidad de diseño Varias soluciones de la MK4 reutilizan decisiones anteriores: las atajadas usan el mismo patrón de acciones diferidas de la MK2 (bandera en beginContact(), efecto en fixedTick()), y la IA sigue pasando por PlayerInput, por lo que no hubo que tocar el movimiento ni el pateo. La repetición graba solo datos de presentación, sin volver a simular física.

# Resumen de evolución

| Versión | Objetivo | Principales incorporaciones |
| --- | --- | --- |
| MK1 | Prototipo | Física, movimiento, disparos, arquero y split-screen |
| MK2 | Jugabilidad y estabilidad | Rediseño gráfico, corrección de física, barrida, lobby e IA |
| MK3 | Experiencia y feedback | Audio, screen shake, animaciones, posesión y tutorial |
| MK4 | Cierre de pendientes y pulido | Correcciones de entrada y potencia, estirada, IA con decisiones, repetición, estadísticas y MVP, shader de blur, opciones |

## Estado actual

Con la MK4, Rivales FC cierra todos los pendientes que la MK3 había dejado fuera de alcance y corrige los errores que alteraban la sensación de juego. El núcleo local queda estable y completo: un partido puede jugarse de principio a fin, con dificultad y duración configurables, repetición de goles y un cierre con estadísticas.

A lo largo del proyecto, la evolución fue progresiva: la MK1 estableció la base física y de control, la MK2 resolvió los problemas técnicos y agregó mecánicas, la MK3 mejoró la respuesta audiovisual y la información disponible, y la MK4 diagnosticó y corrigió por qué el juego no se sentía del todo bien, además de sumar funcionalidades.

## Fuera de alcance de esta etapa

- Red host/cliente (Etapa 2).

- Lobby en red, formaciones y chat (Etapa 3).

- Faltas, tarjetas, offside y tiro con efecto completo (Etapa 4).

- Pases a compañeros reales, que requieren más de un jugador de campo por equipo.

# Apéndice: controles de la MK4

| Acción | Jugador 1 (AZUL) | Jugador 2 (ROJO) |
| --- | --- | --- |
| Mover | W A S D | Flechas |
| Sprint | Shift izquierdo | Ctrl derecho |
| Cargar y patear | Mantener y soltar Espacio | Mantener y soltar Enter |
| Barrida | Ctrl izquierdo | Shift derecho |

| Acción general | Tecla |
| --- | --- |
| Pausar / reanudar | P |
| Reiniciar el partido | R |
| Saltear la repetición de gol | TAB (nuevo) |
| Silenciar / activar sonido | M (nuevo) |
| Menú principal | ESC |
| Ver cuerpos de Box2D (debug) | F1 |